ТОО "Қарағандыэнерго саласы"

«Отчет по итогам 2025года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по виду деятельности передача электрической энергии».

### ТОО «Қарағандыэнерго саласы» (далее-Товарищество) во исполнение ст.25 Закона РК «О естественных монополиях»,  а также в соответствии с главой 7 «Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, представляет отчет по итогам 2025 года «Об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами».

### 1.Общая информация о субъекте естественной монополии.

ТОО «Қарағандыэнерго саласы » осуществляет свою деятельность с начала 2004 года. Учредителем предприятия является акимат города Караганды, в лице органа государственного учреждения  «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды».

Товарищество состоит в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности оказание услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии на основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 55-ОД от 29.06.2009г.

На балансе и на оперативно-техническом обслуживании предприятия имеются следующие объекты электроснабжения города:

- электрические сети – общая протяженность линий электропередач - 559,3 км;

- трансформаторные подстанции – в количестве 155 шт.;

- распределительные подстанции – 15 шт.;

- ПС 110/10 (Дина, Центр, Трудовая, Мерей) – 4 шт..

Услугу по передаче электрической энергии Товарищество в 2025 году оказывало по тарифу:

| № п/п | Приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области |  | Тариф за 1кВтч. (без НДС) | Дата ввода (действия) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | дата |  |  |  |
| 2 | 67-ОД | 02.07.2024г. | 4,34 | с 01.09.2024г. (на 2024-2029гг.) | Тариф на 2024-2029гг. |

Территория обслуживания - район им. Казыбек би, район А.Бокейхана и р-н ТЭЦ-3. Потребителями (контрагентами) являются юридические лица.

| № п/п | Потребители (контрагенты). | Период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO «Qarmet». АО НК"Қазақстан темір жолы". ТОО "Караганда Энергоцентр". ТОО "Қарағанды-Жарық". ТОО "Asia FerroAlloys". ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». | Январь-Декабрь 2025г. |
| 2 | ТОО "Қарағанды Су". | Январь-Май 2025г. |
| 3 | АО Темиртауский электрометаллургический комбинат | Январь-Август 2025г. |

Товарищество  в период с 01января по 31 августа 2025года по доверительному управлению осуществляло деятельность по передаче электрической энергии в г.Темиртау и п.Актау. С 01.01.2025г. Товарищество путём заключения договора Доверительного управления на основании  постановления Акима города Темиртау Карагандинской области за № 59/3 от 18.12.2024года приняло на доверительное управление линии электропередач и электрооборудовании  г.Темиртау и п.Актау, а на основании Протокольного решения совещания Акимата города Темиртау от 31 июля  2025года  б/н (где было принято решение о передаче электрических сетей в доверительное управление ТОО «РЭС Темиртау») Товарищество 20 августа 2025г. по Соглашению расторгнул договора Доверительного управления по объектам энергопередач города Темиртау и п.Актау.

2.Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

На 2025 отчётный год утвержденная сумма  инвестиционной программы составляет 110 775 тыс. тенге (приобретение спец.техники Электролаборатория), в соответствии Инвестиционной программе на 2024-2029годы по Приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области №39-ОД от 15.04.2024г., согласованный с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области».

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименован. рег. услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в нат. показ. |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Откло-нение | причины |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Передача электроэнергии г.Караганда | Приобретение спец.техники Электролаборатория | шт | 1 |  | 2025г. | -1 756 292 | 110 775 | 0 | -110 775 | Отсутствие финансовой возможности осуществить закуп спец.техники. Причина отсутствия денежных средств это увеличение стоимости закупаемой электроэнергии на 124%, обеспечение мощности на 20%, балансирование производства-потребления электроэнергии на 10%, пользование нац.сетью на 16%, услуги по передаче электроэнергии по сетям контрагентов на 43,25%. Тариф не покрывает затраты на предоставление регулируемой услуги. |

16 сентября 2025г ода Товарищество подавало заявление (по базе Монополист заявка под №420986) о необходимости изменения утвержденного уполномоченным органом инвестиционной программы за 2025год по  ТОО «Қарағандыэнерго саласы» без повышения тарифа, путём исключения с тарифной сметы суммы инвестиционной программы в размере 110 775,00 тыс.тенге по статье  затрат «Амортизация» путём включения её к статье затрат «ЭНЕРГИЯ», но  была отклонена без рассмотрения.

Утверждённая сумма на приобретение спец.техники в части статьи затрат Амортизация, была направлена на погашение затрат по статье ЭНЕРГИЯ (нормативные технические потери), где по Караганде перерасход составил 243 853,6 тыс.тенге.

3.Иформация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |  |  |  | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Караганда | Темиртау | Актау | Всего по предприятию |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 862 336,51 | 1 245 073,16 | 1 802 849,78 | 21 509,07 | 3 069 432,00 | 255,94 | Увеличение затрат вследствие роста тарифов и цен на товары и услуги (годовая инфляция 12,3%), |
| 1 | Материальные затраты, всего в т.ч. |  | 302 114,51 | 558 535,82 | 1 379 933,76 | 5 544,56 | 1 944 014,15 | 543,47 | Рост тарифов и цен на ТМЦ. Рост по г.Караганда составило 84,87% |
| 1.1 | Сырье и материалы | -"- | 2 136,28 | 7 508,37 | 2 211,72 | 0,00 | 9 720,09 | 355,00 | Рост цен на ТМЦ. При утверждении ТС, расчётные показатели снизили. По г.Караганде рост на 251,47%. |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы | -"- | 17 527,75 | 24 723,37 | 5 216,56 | 0,00 | 29 939,93 | 70,81 | Рост цен на ГСМ. По г.Караганда рост на 41,05%. |
| 1.3 | Энергия (норматив.потери). |  | 282 450,48 | 526 304,08 | 1 372 505,49 | 5 544,56 | 1 904 354,13 | 574,23 | Рост по г.Караганла составил 86,33%. Из-за увеличения стоимости закупаемой электроэнергии на 124%, тарифа на обеспечение мощности на 20%, тарифа на балансирование производства-потребления электроэнергии на 10%, пользование нац.сетью на 16%, тарифа на услуги по передаче электроэнергии по сетям контрагентов на 43,25%. |
| 2 | Расходы на оплату труда производственного персонала | - " - | 411 707,53 | 527 704,92 | 299 502,14 | 12 819,65 | 840 026,71 | 104,03 | Рост среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по виду экономической деятельности в регионе (Карагандинской области). По г.Караганде рост на 28,17%. |
| 3 | Амортизация | - " - | 110 775,00 | 7 207,56 | 3 162,94 | 0,00 | 10 370,50 | -90,64 | В связи с отсутствием денежных средств мероприятие по утверждённой ИП в размере 110 775,0 тыс.тенге на приобретение электролабора-тории не произведено. |
| 4 | Ремонт, всего в т.ч | - " - | 26 516,49 | 121 651,74 | 113 714,74 | 3 144,85 | 238 511,32 | 799,48 | По г.Караганде рост составил 358,78%. При утверждении действующей ТС утвердили только стоимость материалов в текущих ценах 2023 года, без учёта коэффициента инфляции (поправочного коэффициента). |
| 5 | Прочие затраты (производственные | - " - | 11 222,98 | 29 973,13 | 6 536,20 | 0,00 | 36 509,32 | 225,31 | По г. Караганде 167,07%. Основная причина увеличение затрат это рост тарифов и цен на товары и услуги (годовая инфляция 12,3%), |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | - " - | 132 340,55 | 231 751,28 | 16 619,87 | 4 234,08 | 252 605,22 | 90,88% | По г.Караганде рост составил 75,11%. Причина отклонения рост цен на ТМЦ, услуги, рост среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по виду экономической деятельности в регионе (Карагандинской области). |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - " - | 994 677,06 | 1 476 824,45 | 1 819 469,64 | 25 743,14 | 3 322 037,23 | 233,98 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IV | Всего доходов с учетом необоснованного дохода | - " - | 993 425,34 | -477 132,44 | -1 042 891,10 | -17 118,32 | -1 537 141,86 | -254,73 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг (товаров,работ) | тыс кВтч. | 222 595,06 | 230 343,78 | 178 935,15 | 1 987,29 | 411 266,22 | 84,76% | По г.Караганда увеличение на 7 748,72 тыс.кВтч. (3,48%),в пределах допустимого, связано с ростом объёма потребляемой электроэнергии контрагентами с расширением их зоны обслуживания. С 01января по 31 августа 2025года увеличение объёма производства связано с принятием на доверительное управление линии электропередач и электрооборудовании г.Темиртау и п.Актау, по постановлению Акима города Темиртау Карагандинской области за № 59/3 от 18.12.2024года. С 20 августа 2025г. Товарищество по соглашению расторгнул договора Доверительного управления по объектам энергопередач г.Темиртау и п.Актау на основании Протокольного решения совещания Акимата города Темиртау от 31.07.25года б/н. (где было принято решение о передаче электрических сетей в доверительное управление ТОО «РЭС Темиртау»). |
| VI | Нормативные технические потери | % | 4,45 | 3,98 | 17,53 | 6,30 | 10,39 | 133,58 | Данный факт сложился из-за принятия с 01.01.2025года на доверительное управление линии электропередач и электрооборудовании г.Темиртау и п.Актау. По факту Товарищество обязали принять на доверительное управление и поставили условия бесперебойной передачи электроэнергии г.Темиртау, п.Актау. Объекты энергопередач г.Темиртау, п.Актау старые, износ составляет 62%. По Караганде снижение объёма потерь (0,47%),связано с проведением мероприятии по ремонту ВЛ,ТП,КТП. |
|  |  | тыс кВтч. | 10 376,13 | 9 537,86 | 38 036,33 | 133,73 | 47 707,91 | 359,79 |  |
| IX | Тариф | тенге/ 1 кВтч. | 4,46 | 6,41 | 10,17 | 12,95 | 8,08 | 80,99% | Действующий тариф не покрывает затраты предприятия при предоставлении регулируемой услуги. |

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года, предшествующего отчетному периоду 2024г. | План (на 2025 год) | Факт текущего года 2025г. | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI): | 0,25 | Не более 3,7 | 0,42 | Отсутствует превышение нормативных значений. | * |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI): | 1 | Не более 3,7 | 1,11 | Отсутствует превышение нормативных значений. | * |

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности.

| № п/п | Показатель эффективности | Факт 2024года, предшествующего отчетному периоду | План (на 2025 год) | Факт текущего 2025 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение износа основных средств (общий износ) | 24,36 | 24,36 | 26,73 | * | Рост износа связано с увеличением количества месяцев эксплуатации энергооборудовании. |
| 2 | Уменьшение потерь электрической энергии | 4,73 | 4,45 | 10,39 | Показатель потерь по Караганде 3,98%. Снижение объёма потерь (0,47%) связано с проведением мероприятии по ремонту ВЛ,ТП,КТП. | Рост фактических объёмов потерь на 37 331,78тыс.кВтч., связано с предоставлением регулируемой услуги в г.Темиртау и п.Актау. Объекты энергопередач г.Темиртау, п.Актау старые, износ составляет 62%. Показатели потерь по г.Темиртау -17,53%, по п.Актау -6,30%. |

6.Основные финансово-экономические показатели деятельности.

| Показатели | ед. измер. | Отчётный год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Караганда | Темиртау | Актау | Всего по предприятию |
| Доход от основной деятельности | тыс.тенге | 999 692,0 | 776 578,55 | 8 625,83 | 1 784 895,38 |
| Себестоимость | тыс.тенге | 1 245 073,16 | 1 802 849,78 | 21 509,07 | 3 069 432,01 |
| Валовая прибыль | тыс.тенге | -245 381,16 | -1 026 271,23 | -12 884,07 | -1 284 536,63 |
| Расходы периода (Административные) | тыс.тенге | 231 751,28 | 16 619,87 | 4 234,08 | 252 605,23 |
| Прибыль (+), Убыток (-) | тыс.тенге | -477 132,44 | -1 042 891,10 | -17 118,15 | -1 537 141,86 |

За отчётный год по при  оказание регулируемой услуги в Объёме  411 266,22 тыс.кВтч.  на сумму 1 784 895,38 тыс.тенге затраты на предоставлению услуг составило  3 322 037,24 тыс.тенге, финансово-хозяйственный результат по деятельности убыток в размере  - 1 537 141,86 тыс.тенге.

7. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.

| Показатели | за 2025 год |
| --- | --- |
| Объём регулируемых услуг в кВтч.,всего | 411 266 216 |
| Объём регулируемых услуг г.Караганда Январь-Декабрь 2025г. | 230 343 780 |
| Объём регулируемых услуг г.Темиртау Январь-Август 2025г. | 178 935 149 |
| Объём регулируемых услуг п.Актау Январь-Август 2025г. | 1 987 287 |
| Тариф за 1 кВтч. тенге/ без НДС | 4,34 |
| Доход от реализации в тенге, всего | 1 784 895 377,44 |
| Доход от реализации в тенге г.Караганда | 999 692 005,20 |
| Доход от реализации в тенге г.Темиртау | 776 578 546,66 |
| Доход от реализации в тенге п.Актау | 8 624 825,58 |

8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Территория обслуживания- район им. Казыбек би, район А.Бокейхана и р-н ТЭЦ-3. Товарищество в период с 01января по 31 августа 2025года по доверительному управлению осуществляло деятельность по передаче электрической энергии в г.Темиртау и п.Актау. Количество потребителей:

- по г.Караганда– 22 475 единиц, из них юридические лица – 575, физические лица –  21 900.

-по г.Темиртау-67 867 единиц, из них юридические лица – 1 647, физические лица –  66 220.

Предприятие оснащено круглосуточным диспетчерским пунктом, а также организованно круглосуточное дежурство аварийно-ремонтного персонала энергослужбы предприятия. Ежедневно операторы  диспетчерской службы принимают обращения потребителей информационного и аварийного характера по (тел. 8 (7212) 33-52-90). В случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций оповещаются об аварии: диспетчера акиматов районов города Караганды; ГУ «Территориальный  департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области»; а также энергопередающие и энергоснабжающие организации, согласно взаимоотношений и порядка взаимодействия, между данными организациями.

При производстве работ в период устранения аварии, либо планово, заблаговременно оповещаются органы управления жилыми домами (КСК, КСУ, старшие по дому и лица ответственные за электрохозяйство объекта).

Количество технологических нарушений на сетях электроснабжения предприятия в 2025 году,  составило – 15 ед. нарушения:

| Виды работ | 2025 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Караганда | Темиртау |
| Сети электроснабжения 6/10 кВ | 15 | 126 |
| Сети электроснабжения 0,4 кВ | - |  |

9. Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

Работы, согласно плана по капитальным и текущим ремонтам, а также в рамках подготовки предприятия к отопительному сезону 2026 – 2027 годов, по объектам электроснабжения, необходимо выполнить по следующим улицам и районам города Караганды:

- «Капитальный ремонт ТП-1 (магазин "Удача") (ЖБИ Узенка)» (Стоимость производства работ – 16 551 820 тенге (без учета НДС).

- «Капитальный ремонт ТП-3 "Библиотечная" (ЖБИ Узенка)». (Стоимость производства работ – 16 185 780  тенге (без учета НДС).

- «Реконструкция электросетей КЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ на ТП-1, ТП-2, ТП-3 (ЖБИ Узенка)». (Стоимость производства работ – 7 497 770  тенге (без учета НДС),

кабель протяженность – 507 метров).

- «Капитальный ремонт (замена) КЛ-10 кВ от ПС «Дина» в сторону КТП-Поликлиника №3 (участок от КТП-д/с "Балакай" – КТП-Поликлиника №3)». (Стоимость производства работ – 3 474 020 тенге (без учета НДС), кабель протяженностью – 280 метров).

- Текущий ремонт 7-ми трансф. подстанций, на общую сумму – 25 055 040  тенге без учета НДС:

- Текущий ремонт ТП «ОАЗИС-1».

- Текущий ремонт КТП "ГОЛУБЫЕ ПРУДЫ», дом 4.

- Текущий ремонт ТП "СЕЛЬМАШ".

- Текущий ремонт ТП "ЩОРСА, 70".

- Текущий ремонт ТП-60 пр. Шахтеров, 25.

- Текущий ремонт КТП "ЧНФ".

- Текущий ремонт КТП-1 "КУНГЕЙ".

- Установка приборов учета: в количестве - 54 шт.

Из-за неплатежеспособности Товарищество (кредиторская задолженность на 01.01.2026г.-2 128 823 тыс.тенге , из них по ЭНЕРГИИ- 1 735 990 тыс.тенге), подало Иск  к производству суда и возбуждению гражданского дела на реабилитацию предприятия.  05января 2026года Специализированный межрайонный  экономический  суд Карагандинской области определил о возбуждении производства по делу в соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве». В настоящий момент Товарищество на реабилитации по Решению Специализированного  межрайонного экономического суда Карагандинской области от 24 .02. 2026 года дело № 3514-26-00-2/9.

Целью реабилитации является погашение имеющейся кредиторской задолженности, за счёт мероприятии по увеличению доходности Товарищества.

Для восстановления финансовой устойчивости предприятия, Товарищество планирует подать заявку в ДКРЕМ МНЭ по Карагандинской области  для изменения тарифа (по истечении срока моратории). Действующий тариф не покрывает затраты предприятия при предоставлении регулируемой услуги, так как с момента последнего утверждения тарифа и тарифной сметы (02 июль 2024года) выросла стоимость электроэнергии на 124%,  поднялся тариф на услуги балансирования производства-потребления электроэнергии 10%, на обеспечение мощности 20%, на пользование национальной сетью 16%, на транспортировку электроэнергии 43,25%, а также увеличилась среднемесячная номинальная заработная  плата одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.